|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乐购商城项目日志 | | | 乐购商城项目日志 | | |
| 时间 | 2020-09-16 | | 时间 | 2020-09-15 | |
| 计划完成功能：完成首页基本交互效果和内容，做好公共样式的头部尾部，计划好第二个页面布局 | | | 计划完成功能：首页基本页面以及基本布局，做好公用样式，完成基本的细节功能 | | |
| 实际完成功能：首页基本布局和交互 | 完成进度： | 100% | 实际完成功能：头部、今日推荐、图书电子书 | 完成进度： | 100% |
| 未完成原因： 已完成 | | | 未完成原因： 已完成 | | |
| 批注 2020-09-16 154452 | | |  | | |
| 批注 2020-09-16 154531 | | |  | | |
| 批注 2020-09-16 195100 | | |  | | |
| 批注 2020-09-16 195115 | | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐购商城项目日志 | | | |
| 时间 | | 2020-09-17 | |
| 计划完成功能：完成首页所有效果，和第二页的一些页面 | | | |
| 实际完成功能：首页全部效果和第二页的一小半 | | 完成进度： | 100% |
| 未完成原因： 已完成 | | | |
| 屏幕截图 2020-09-18 085504 | | |
| 屏幕截图 2020-09-18 085546 | | |
| 屏幕截图 2020-09-18 085605 | | |
| 屏幕截图 2020-09-18 085625 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 乐购商城项目日志 | | |
| 时间 | 2020-09-18 | |
| 计划完成功能：完成项目第二页所有的静态和交互效果 | | |
| 实际完成功能：首页和第二页所有的静态及交互效果 | 完成进度： | 100% |
| 未完成原因： 已完成 | | |
| 屏幕截图 2020-09-18 201148 | | |
| 屏幕截图 2020-09-18 201231 | | |
| 屏幕截图 2020-09-18 201334 | | |
| 屏幕截图 2020-09-18 201355 | | |
| 屏幕截图 2020-09-18 201413 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 乐购商城项目日志 | | |
| 时间 | 2020-09-19 | |
| 计划完成功能：完成物品详情页 | | |
| 实际完成功能：详情页基本完成 | 完成进度： | 90% |
| 未完成原因： 还有一些基本的布局没写 | | |
| 屏幕截图 2020-09-19 183648 | | |
| 屏幕截图 2020-09-19 183721 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 乐购商城项目日志 | | |
| 时间 | 2020-09-20 | |
| 计划完成功能：完成物品详情页和购物车静态页面 | | |
| 实际完成功能：物品详情页和购物车静态 | 完成进度： | 90% |
| 未完成原因： 完成 | | |
| 屏幕截图 2020-09-20 235830 | | |
| 屏幕截图 2020-09-20 235851 | | |